DOCUMENTO FUNCIONAL

Centro de Control Gerencial BPM para ZFPE

Zona Franca Internacional de Pereira - ZFIP

1. Objetivo general

Diseñar una plataforma BPM para administrar proyectos de Zonas Francas Permanentes Especiales - ZFPE, permitiendo al Usuario Operador ZFIP controlar etapas, requisitos, documentos, compromisos, indicadores, alertas y decisiones gerenciales.

El sistema debe permitir que la gerencia visualice rápidamente:

- Qué está completo.

- Qué está pendiente.

- Qué bloquea el avance.

- Qué requiere decisión.

- Qué depende de DIAN.

- Qué depende de MINCIT.

- Qué depende del Usuario Operador.

- Qué documentos faltan.

- Qué compromisos están vencidos.

La referencia visual y funcional es el dashboard del PowerPoint entregado.

2. Tipo de sistema

El sistema no debe tratarse como un CRM tradicional.

Debe desarrollarse como una:

Plataforma BPM de Control Gerencial para ZFPE

BPM significa Business Process Management, es decir, administración de procesos.

La plataforma debe controlar el ciclo de vida de cada ZFPE mediante:

Plantillas → Etapas → Categorías → Requisitos → Ítems → Evidencias → Indicadores → Alertas → Informes.

3. Principio funcional clave

Nada debe estar quemado en código.

El administrador debe poder configurar:

- Plantillas de proceso.

- Etapas.

- Categorías.

- Requisitos.

- Ítems.

- Documentos.

- Evidencias.

- Indicadores.

- Fórmulas.

- Gráficas.

- Alertas.

- Informes.

- Dashboards.

Cuando se cree una nueva ZFPE, el sistema debe tomar una plantilla previamente configurada y generar automáticamente toda la estructura de seguimiento.

4. Módulos principales

4.1. Módulo de usuarios y roles

Roles sugeridos:

- Administrador.

- Gerente.

- Usuario Operador.

- Consultor.

- Cliente ZFPE.

- Auditor.

- Responsable documental.

- Responsable operativo.

- Responsable jurídico.

Cada rol debe tener permisos por módulo.

4.2. Módulo de plantillas BPM

Permite crear plantillas reutilizables.

Ejemplo:

Plantilla: ZFPE General

Contiene:

- Etapa de estructuración.

- Etapa de radicación.

- Evaluación DIAN.

- Evaluación MINCIT.

- Etapa preoperativa.

- Etapa operativa.

- Seguimiento.

Cuando se registre una nueva ZFPE, se selecciona esta plantilla y el sistema crea automáticamente sus etapas, requisitos, ítems, documentos e indicadores.

4.3. Módulo de etapas

Cada etapa debe ser administrable.

Campos:

- Nombre.

- Descripción.

- Orden.

- Peso porcentual.

- Color.

- Estado.

- Reglas de cumplimiento.

Ejemplo de etapas:

- Estructuración.

- Radicación.

- Evaluación DIAN.

- Evaluación MINCIT.

- Preoperativa.

- Operativa.

- Seguimiento.

5. Diferencia entre etapa preoperativa y operativa

La etapa preoperativa y la operativa NO tienen los mismos ítems.

Por eso, cada etapa debe tener sus propias categorías, requisitos e ítems.

6. Etapa preoperativa

La etapa preoperativa puede contener categorías como:

6.1. Garantía

Ejemplo de ítems:

- Solicitud de garantía realizada.

- Garantía emitida.

- Garantía cargada al sistema.

- Vigencia registrada.

- Valor validado.

- Beneficiario validado.

- Revisión jurídica realizada.

- Envío a entidad competente.

- Aprobación final.

- Soporte de aprobación cargado.

Regla:

Si la garantía tiene 10 ítems y solo se cumplen 8, el sistema debe mostrar 80% de avance, pero NO debe mostrarla como completada ni chuleada.

6.2. Cerramiento

Ítems sugeridos:

- Diseño de cerramiento definido.

- Cerramiento provisional aprobado.

- Evidencia de cerramiento cargada.

- Favorabilidad de cerramiento registrada.

- Observaciones atendidas.

- Validación del Usuario Operador.

6.3. Declaratoria

Ítems sugeridos:

- Resolución recibida.

- Declaratoria registrada.

- Documento soporte cargado.

- Validación jurídica realizada.

- Notificación interna realizada.

6.4. Manuales y procedimientos

Ítems sugeridos:

- Manual operativo elaborado.

- Procedimientos documentados.

- Manual cargado.

- Procedimientos cargados.

- Validación Usuario Operador.

- Capacitación programada.

- Capacitación ejecutada.

6.5. Infraestructura y obra

Ítems sugeridos:

- Cronograma de obra cargado.

- Frentes de obra identificados.

- Control operativo de materiales.

- Básculas definidas.

- Evidencias cargadas.

- Seguimiento actualizado.

6.6. DIAN en etapa preoperativa

Ítems sugeridos:

- Radicación virtual realizada.

- Código de trámite asignado.

- Evaluación DIAN iniciada.

- Observaciones DIAN recibidas.

- Subsanaciones realizadas.

- Respuesta DIAN recibida.

- Documento soporte cargado.

6.7. MINCIT en etapa preoperativa

Ítems sugeridos:

- Notificación al MINCIT realizada.

- Comunicación cargada.

- Respuesta recibida.

- Observaciones gestionadas.

- Soporte documental cargado.

7. Etapa operativa

La etapa operativa debe manejar categorías diferentes.

7.1. Sistema de inventarios

Ítems sugeridos:

- Sistema de control de inventarios implementado.

- Parametrización realizada.

- Pruebas ejecutadas.

- Validación Usuario Operador.

- Evidencia cargada.

7.2. Interoperabilidad DIAN

Ítems sugeridos:

- Integración técnica revisada.

- Pruebas de interoperabilidad realizadas.

- Validación DIAN.

- Evidencia cargada.

- Estado de conexión operativo.

7.3. Proceso productivo

Ítems sugeridos:

- Proceso productivo activado.

- Materias primas ingresadas.

- Producto terminado registrado.

- Salida de producto terminado.

- Evidencias cargadas.

7.4. Puesta en marcha

Ítems sugeridos:

- Puesta en marcha programada.

- Puesta en marcha ejecutada.

- Notificación MINCIT realizada.

- Documento soporte cargado.

- Validación Usuario Operador.

7.5. Primera facturación

Ítems sugeridos:

- Primera operación registrada.

- Primera facturación emitida.

- Soporte cargado.

- Validación financiera.

- Validación operativa.

7.6. Seguimiento operativo

Ítems sugeridos:

- Seguimiento de compromisos.

- Auditoría inicial.

- Hallazgos registrados.

- Planes de acción creados.

- Cumplimiento documental validado.

- Cumplimiento de inventarios validado.

8. Reglas de cumplimiento

8.1. Regla principal

Un requisito, categoría o etapa solo puede quedar chuleado cuando cumple el 100% de sus ítems obligatorios.

Ejemplo:

Garantía:

- Total ítems: 10.

- Cumplidos: 8.

- Avance: 80%.

- Estado: En proceso.

- Chuleado: No.

Aunque el avance sea alto, no se puede mostrar como completo si tiene ítems obligatorios pendientes.

8.2. Estados posibles

- Pendiente.

- En proceso.

- Completado.

- Bloqueado.

- Requiere decisión.

- No aplica.

8.3. Regla para “Ver detalle”

Cada tarjeta del dashboard debe tener botón:

Ver más / Ver detalle

Al hacer clic debe mostrar:

- Ítems totales.

- Ítems cumplidos.

- Ítems pendientes.

- Ítems no aplicables.

- Documentos faltantes.

- Responsable.

- Fecha límite.

- Estado.

- Observaciones.

- Evidencias cargadas.

- Próxima acción recomendada.

9. Alertas ejecutivas

El sistema debe clasificar alertas así:

Rojo - Requiere decisión

Cuando existe un bloqueo o una decisión gerencial pendiente.

Ejemplo:

Definir ampliación de área declarada.

Amarillo - Atención

Cuando hay riesgo, retraso o documento pendiente.

Ejemplo:

Pendiente entrega de estudio financiero por parte del cliente.

Verde - Sin novedad

Cuando el componente está en cumplimiento adecuado.

Azul - En gestión

Cuando el tema está activo y en trámite.

10. Indicadores parametrizables

Debe existir un módulo para crear indicadores sin programar.

Cada indicador debe permitir:

- Nombre.

- Descripción.

- Fórmula.

- Fuente de datos.

- Meta.

- Unidad de medida.

- Porcentaje.

- Responsable.

- Periodicidad.

- Tipo de gráfica.

- Umbrales.

- Color.

- Si aparece o no en dashboard.

- Si aparece o no en informes.

Tipos de gráfica:

- Barra.

- Línea.

- Dona.

- Circular.

- Radar.

- Área.

- KPI.

- Semáforo.

- Barra de progreso.

- Comparativo.

Indicadores sugeridos:

- Avance general.

- Avance preoperativo.

- Avance operativo.

- Cumplimiento DIAN.

- Cumplimiento MINCIT.

- Cumplimiento Usuario Operador.

- Cumplimiento documental.

- Compromisos cumplidos.

- Compromisos vencidos.

- Riesgos críticos.

- Nivel de servicio.

- Tiempo promedio de respuesta.

11. Dashboard gerencial

El dashboard debe construirse con AdminLTE.

Debe mostrar:

- Nombre de la ZFPE.

- Última actualización.

- Estado general.

- Etapa actual.

- Avance general.

- Ejecución del plan maestro.

- Compromisos de comités.

- Próximo comité.

- Empleos comprometidos.

- Inversión comprometida.

- Avance preoperativo.

- Avance operativo.

- Cumplimiento DIAN.

- Cumplimiento MINCIT.

- Cumplimiento Usuario Operador.

- Documentos clave.

- Alertas ejecutivas.

- Decisiones requeridas.

- Indicadores.

- Reportes.

12. Informes

El sistema debe generar informes por:

- Proyecto.

- Cliente.

- Etapa.

- DIAN.

- MINCIT.

- Usuario Operador.

- Documentos.

- Alertas.

- Indicadores.

- Riesgos.

- Compromisos.

- Comités.

Debe permitir exportar a:

- PDF.

- Excel.

- Word.

- Vista imprimible.

13. Estructura técnica requerida

El sistema debe desarrollarse en PHP con arquitectura MVC.

/app
/controllers
/models
/views

/config

/public
/assets
/adminlte

/routes

/database

/docs

14. Base de datos sugerida

Tablas principales:

- users

- roles

- permissions

- templates

- stages

- categories

- requirements

- requirement_items

- projects

- project_stages

- project_categories

- project_requirements

- project_requirement_items

- documents

- committees

- commitments

- alerts

- decisions

- indicators

- indicator_formulas

- indicator_results

- dashboard_widgets

- reports

- scheduled_reports

- activity_logs

15. Próxima fase

Después de este documento funcional, se debe generar:

- Modelo entidad-relación.

- Diccionario de datos.

- Script SQL.

- Estructura MVC.

- Dashboard AdminLTE.

- CRUD de plantillas, etapas, requisitos, ítems e indicadores.